IDAS

Intelligentes Doktor-Termin-Anmelde-System

GitHub Projektdokumentation

| Thema | Entwicklung einer Android-App zur symptombasierten Arztsuche mit integriertem Terminbuchungssystem, CMS und Arztportal — Ziel: Wartezeiten bei Fachärzten verringern und richtige Facharzt-Empfehlungen geben |
| --- | --- |
| Vorgelegt von | Mohammad Aein Mirzayan |
| Repository | github.com/kali851384/idas (Branch: master) |
| Datum | 6.5.2026 |
| Technologien | Kotlin · Jetpack Compose · PHP 8 · MySQL · XAMPP |

Gliederung

| 1. | Problemstellung — Ausgangslage & Zielsetzung |
| --- | --- |
| 2. | Projektplanung — Zeitplan, Kostenplan, Materialien |
| 3. | Projektdurchführung — Architektur, DB, Backend, App, CMS |
| 3.1 | Neues Fachwissen & angewandte Technologien |
| 3.2 | Aufgetretene Probleme und deren Lösungen |
| 4. | Android App — Beschreibung & Bedienung |
| 5. | CMS & Arztportal — Beschreibung & Bedienung |
| 6. | Auswertung — Ergebnisse & Schlussfolgerungen |
| 7. | Hilfe für die Lehrkraft — Zugangsdaten & Setup |
| 8. | Anhang — Internetverweise, Literaturhinweise |

IDAS  |  1. Problemstellung  ·  2. Projektplanung  ·  3. Projektdurchführung

| 1. Problemstellung In Deutschland warten Patienten oft wochenlang auf einen Facharzttermin. Patienten kennen häufig nicht den richtigen Fachbereich für ihre Beschwerden und buchen falsche Termine oder brauchen zuerst eine Hausarzt-Überweisung — unnötiger Zeitverlust. IDAS löst dieses Problem: Der Patient wählt Symptome, das System berechnet automatisch die Top-3-Fachbereiche und zeigt wohnortnahe Ärzte mit direkter Online-Buchung. Zielsetzung - Wartezeiten durch direkten Facharztzugang verkürzen - Falschbuchungen durch Symptom-Matching vermeiden - Echtzeit-Verfügbarkeit statt telefonischer Terminvergabe - Ärzte verwalten ihre Verfügbarkeit selbst digital - Rollenbasiert: Patient, Arzt, Admin 2. Projektplanung Zeitplan (8 Wochen) Phase; W1; W2; W3; W4; W5; W6; W7; W8. Analyse & DB-Design. Backend PHP. Android App. CMS & Arztportal. Testing & Bugfixing. Dokumentation. Abb. 1: Gantt-Diagramm Kostenplan Eigenleistung (~160 Std.); 0,00 € (Eigenarbeit). XAMPP, Android Studio; 0,00 € (Open Source). Kotlin, PHP 8, MySQL; 0,00 € (Open Source). Gesamtkosten; 0,00 €. Materialien Android Studio; IDE, App-Entwicklung. Kotlin + Compose; Android UI (Material 3). PHP 8 + PDO; REST-API + CMS. MySQL + XAMPP; Datenbank + Webserver. Git / GitHub; Versionskontrolle. | 3. Projektdurchführung Systemarchitektur 📱 Android App; Kotlin + Compose, 14 Screens. 🌐 PHP-Backend; 8 REST-Endpunkte, PDO, Token-Auth. 🗄️ MySQL DB; 11 Tabellen, Foreign Keys. 🖥️ CMS; Admin + Arztportal, mysqli. Matching-Algorithmus Jedes Symptom ist über symptomdet mit Fachbereichen verknüpft und hat Punkte. Die gewählten Symptome werden summiert — Top-3-Fachbereiche werden empfohlen. Ärzte werden nach Entfernung (Haversine-Formel + Stadtkoordinaten) sortiert. 3.1 Neues Fachwissen - Jetpack Compose: Deklaratives UI (neu vs. XML/View) - PDO + Prepared Statements für sichere DB-Abfragen - Token-basierte REST-API-Authentifizierung - Verfügbarkeitssystem: Wochentag-Arbeitszeiten + Sperrzeiten - bcrypt: password_hash() / password_verify() - CompositionLocal für globalen Dark-Mode-Zustand - Haversine-Formel zur Entfernungsberechnung 3.2 Probleme & Lösungen GPS (0,0) im Emulator → 9000 km; safeCoords(): lat nahe 0 → Hannover-Fallback. CMS mysqli vs. neue PDO-Dateien; db_config.php: $conn + $pdo gleichzeitig. Arzt-Login schlug fehl; Neuen bcrypt-Hash generiert, in DB eingespielt. Buchung an freiem Wochentag; has_schedule: kein Eintrag → day_off=true. Doppelte PKs, kein AUTO_INCREMENT; fix_database.sql: Duplikate bereinigt. Falscher Terminstatus in App; COALESCE(t.status,...) statt hardcod. CASE. Mohammad Aein Mirzayan ¦ 6.5.2026 ¦ github.com/kali851384/idas |
| --- | --- |

IDAS  |  4. Android App  ·  5. CMS & Arztportal

| 4. Android App Technische Grundlagen Kotlin; 1.9.25 + Compose BOM 2024.12.01. Min. Android; API 26 (Android 8.0). Navigation; Navigation Compose 2.8.0. Netzwerk; HTTP GET/POST via ApiService.kt. QR-Code; ZXing 3.5.2. Screens (14 gesamt) SplashScreen; Logo-Animation, Auto-Login. OnboardingScreen; Einführung neue Nutzer. LoginScreen; E-Mail + Passwort. RegisterScreen; Neue Patienten registrieren. DashboardScreen; Übersicht + Dark Mode Toggle. SymptomScreen; 50 Symptome auswählen. MatchingScreen; Top-3-Fachärzte + Distanz. DoctorDetailScreen; Arztdetails + Karte. BookingScreen; Datum + freier Slot wählen. BestaetigungScreen; Bestätigung + QR-Code. TermineScreen; Termine + Farbstatus-Badges. ProfilScreen; Persönliche Daten. QRScreen; QR-Code scannen. SupportScreen; Support-Tickets erstellen. Features - Dark Mode: CompositionLocal, sofort umschaltbar - Zweisprachigkeit: DE/EN über Strings-Klasse - Echtzeit-Slots: verfuegbarkeit.php vor jeder Buchung - Auto-Refresh Termine: alle 30 Sekunden - Terminstatus mit Farben: Bestätigt=Grün, Abgesagt=Rot - Entfernung: Haversine + hardcodierte Stadtkoordinaten | 5. CMS & Arztportal Admin-Panel (/cms/admin_login.php) admin_dashboard; Statistiken, Nachrichten, Symptom-Bars. patienten_verwaltung; Patienten CRUD + Passwort-Reset. aerzte_verwaltung; Ärzte + Fachbereich verwalten. symptome_verwaltung; Symptome + Fachbereich + Punkte. termine_verwaltung; Alle Termine einsehen & löschen. diagnose_verwaltung; Diagnosen zuordnen. kontakt_verwaltung; Kontaktanfragen bearbeiten. support_verwaltung; Support-Tickets Status ändern. konto_verwaltung; Admin-Konten verwalten. Arztportal (/cms/doctor_login.php) Jeder Arzt sieht nur eigene Daten. Login mit Arzt-E-Mail + Passwort. doctor_dashboard; Statistiken: heute, bevorstehend. doctor_termine; Termine filtern, Status setzen. doctor_patienten; Eigene Patientenliste. doctor_verfuegbarkeit; Arbeitszeiten + Zeiten sperren. doctor_profil; Daten & Passwort ändern. Verfügbarkeitssystem - arzt_arbeitszeiten: Von–Bis pro Wochentag - arzt_blocked_slots: Datum + Zeitraum sperren - verfuegbarkeit.php: prüft Arbeitszeiten → Sperrzeiten → gebuchte Slots - Kein Eintrag = alle Standardzeiten verfügbar Datenbank — 11 Tabellen patient / arzt; Nutzer- & Arztdaten. termin; Buchungen + Status. symptome + symptomdet; Symptome + Punkte. fachbereich; 20 Fachbereiche. arzt_arbeitszeiten; Wochentag-Arbeitszeiten. arzt_blocked_slots; Gesperrte Zeiträume. app_sessions; Login-Tokens (30 Tage). vorerkrankungen; Patientenvorerkrankungen. support; Support-Tickets. Mohammad Aein Mirzayan ¦ 6.5.2026 ¦ github.com/kali851384/idas |
| --- | --- |

IDAS  |  6. Auswertung  ·  7. Hilfe für die Lehrkraft  ·  8. Anhang

| 6. Auswertung Ergebnisse Android App (14 Screens); ✅ Vollständig funktionsfähig. Symptom-Matching; ✅ Punktebasiert, Top-3-Empfehlung. Verfügbarkeitssystem; ✅ Arbeitszeiten + Sperrzeiten. Backend (8 Endpunkte); ✅ Alle getestet und dokumentiert. Admin-Panel (9 Seiten); ✅ Vollständig implementiert. Arztportal (5 Seiten); ✅ Rollenbasierter Zugang. Dark Mode; ✅ App-weit, sofort umschaltbar. Mehrsprachigkeit DE/EN; ✅ Implementiert. Sicherheit; ✅ bcrypt + Prepared Statements. GitHub Repo; ✅ github.com/kali851384/idas. Schlussfolgerungen Alle geplanten Funktionen wurden vollständig umgesetzt. Das Projekt demonstriert eine praxisnahe Full-Stack-Architektur: Mobile App → REST-API → Webverwaltungssystem. Das Verfügbarkeitssystem und der Matching-Algorithmus gehen über den Unterrichtsinhalt hinaus. Ausblick - Push-Benachrichtigungen bei Terminänderungen - Deployment auf öffentlichem Webserver - Echte GPS-Geocodierung statt Stadtname-Lookup - Bewertungssystem für Ärzte - Telemedizin / Video-Konsultation | 7. Hilfe für die Lehrkraft Zugangsdaten Admin; mohammadmirzayan20@gmail.com Passwort: 1234. Arzt; al.dente@clinic.de Passwort: Arzt123!. Patient; 20@gmail.com. Datenbank; phpMyAdmin: localhost DB: idas · User: root · PW: (leer). Pfade & Komponenten Android App; C:\Users\haith\AndroidStudioProjects\IDAS\. Backend API; /IDAS/backend/php/api/. Admin CMS; ...php/cms/admin_login.php. Arzt Portal; ...php/cms/doctor_login.php. DB importieren; Datenbank/idas(15).sql. GitHub; github.com/kali851384/idas (master). Setup-Anleitung - 1. XAMPP starten (Apache + MySQL) - 2. idas(15).sql in phpMyAdmin importieren - 3. Android Studio → Projekt öffnen → Run - 4. IP in ApiService.kt anpassen (Zeile 15–20) - 5. CMS: localhost/.../cms/admin_login.php 8. Anhang Internetverweise - developer.android.com/compose - kotlinlang.org/docs - php.net/manual/de - dev.mysql.com/doc - apachefriends.org (XAMPP) - m3.material.io (Material Design 3) - github.com/zxing/zxing (QR-Code) Literaturhinweise - "Kotlin in Action" — Jemerov & Isakova, Manning - "PHP & MySQL: Novice to Ninja" — Butler & Yank - "Clean Architecture" — Robert C. Martin Mohammad Aein Mirzayan ¦ 6.5.2026 ¦ github.com/kali851384/idas |
| --- | --- |